1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW

| Nhóm | Hạng mục | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Must | 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (M – 2 điểm) | Cần xác định độc giả để quản lý yêu cầu mượn sách. |
| Must | 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (M – 2 điểm) | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn, là chức năng cốt lõi của MVP. |
| Must | 3. Mượn sách online, có giới hạn số sách (L – 3 điểm) | Là chức năng chính của hệ thống, cần kiểm soát số sách được mượn. |
| Must | 10. Thủ thư quản lý kho sách (L – 3 điểm) | Cần quản lý tình trạng và số lượng sách để hỗ trợ việc mượn sách. |
| Should | 5. Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo (M – 2 điểm) | Có giá trị lớn với độc giả nhưng có thể phát triển sau chức năng mượn sách cơ bản. |
| Should | 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (S – 1 điểm) | Hỗ trợ độc giả trả sách đúng hạn nhưng có thể nhắc thủ công trong MVP. |
| Should | 9. Xem lịch sử mượn sách (S – 1 điểm) | Hữu ích để tra cứu nhưng không bắt buộc cho giao dịch mượn sách cơ bản. |
| Could | 4. Gia hạn mượn sách online (S – 1 điểm) | Tăng sự tiện lợi nhưng độc giả có thể liên hệ thủ thư để xử lý. |
| Could | 6. Đánh giá và bình luận sách (M – 2 điểm) | Tạo giá trị cộng đồng nhưng không trực tiếp phục vụ việc mượn sách. |
| Could | 12. Đăng nhập bằng Google/Facebook (M – 2 điểm) | Giúp đăng nhập thuận tiện hơn nhưng có thể dùng tài khoản độc giả thông thường. |
| Won't | 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L – 3 điểm) | Không thiết yếu cho MVP và cần thêm công sức xây dựng chức năng gợi ý. |
| Won't | 11. Chat trực tiếp với thủ thư (L – 3 điểm) | Có thể thay thế bằng cách liên hệ thủ thư ngoài hệ thống trong giai đoạn đầu. |

2. Tính tổng điểm nhóm Must

- Hạng mục 1: 2 điểm

- Hạng mục 2: 2 điểm

- Hạng mục 3: 3 điểm

- Hạng mục 10: 3 điểm

Tổng Must = 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

Năng lực Release 1 khoảng 20 điểm, nên ngưỡng 60% là:

\[ 20 \times 60\% = 12 \text{ điểm} \]

Kết luận: 10/20 = 50% năng lực, nằm dưới ngưỡng 60% và đáp ứng yêu cầu không vượt quá 12 điểm. Nhóm còn khoảng 10 điểm năng lực để ưu tiên các hạng mục Should và Could.

3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Các hạng mục được sắp theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm nhóm Must đứng trước Should, tiếp theo là Could và Won't.

| Thứ tự | Hạng mục | MoSCoW | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | Must | 3 |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 |
| 4 | Mượn sách online, có giới hạn số sách | Must | 3 |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo | Should | 2 |
| 6 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 |
| 7 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 1 |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | Could | 1 |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 |
| 10 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | 2 |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | 3 |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 |

Lý do sắp thứ tự: Đăng nhập là nền tảng xác định độc giả; quản lý kho sách cần thiết để duy trì thông tin và tình trạng sách; tìm kiếm giúp độc giả chọn sách; sau đó mới thực hiện mượn sách. Đặt trước sách phụ thuộc vào khả năng xác định tình trạng sách và xử lý mượn sách nên được xếp sau các chức năng cốt lõi.

4. Tự phản biện

- Mục 7 – Gợi ý sách: Người khác có thể xếp vào Could vì gợi ý sách giúp độc giả khám phá sách và tăng mức độ sử dụng hệ thống. Tôi xếp Won't vì tính năng này chưa cần thiết để kiểm chứng giá trị cốt lõi của MVP.

- Mục 11 – Chat với thủ thư: Người khác có thể xếp vào Should vì chat giúp giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Tôi xếp Won't vì thư viện có thể hỗ trợ qua các kênh liên hệ sẵn có.

- Mục 12 – Đăng nhập Google/Facebook: Người khác có thể xếp vào Should vì giảm thao tác đăng ký và đăng nhập. Tôi xếp Could vì hệ thống vẫn có thể hoạt động với tài khoản độc giả thông thường.

- Việc phân loại cần được PO và nhóm thống nhất dựa trên giá trị nghiệp vụ, mức độ phụ thuộc và năng lực thực tế. Nếu năng lực còn lại sau nhóm Must không đủ, các hạng mục Should và Could sẽ được cân nhắc giảm phạm vi hoặc chuyển sang release sau.